Kainuun soten verkkosivuston suunnitteluryhmä 2/2016

Aika: 	to 01.09. klo 09.00–11.00

Paikka:	KA Brahe (Pohjolankatu 13)

Läsnä:	Ahonen Esa

Ahopelto Maire (Leena Mikkonen)

Heikkinen Matti

Horto Arja

Huovinen-Tervo Marjo

Korhonen Virpi

Kärki Irmeli

Mäkinen Pirkko (siht.)

Mäntymäki Eeva (pj.)

Pikkarainen Marita

Pyylampi Ville

Romppainen Veijo

Tolonen Eija

Poissa:

- Kokouksen avaus

- Tilannekatsaus: mitä tapahtunut edellisen kokouksen 22.4.2016 jälkeen

- 5-6/2016: Exove voitti tarjouskilpailun, 1 oikaisupyyntö tuli, mutta ei valitusta markkinaoikeuteen, joten Exoven kanssa voitiin tehdä sopimus toteutuksesta.

- 6/2016: Nykysivustoa ylläpitävä Innofactor irtisanoi ylläpitosopimuksen ilman ennakkovaroitusta vuoden 2016 loppuun. Aikataulua jouduttiin kiristämään 2-3 kk suunnitellusta.

- 7-8/2016: Työt Exoven kanssa aloitettu (ulkoasu ja sivupohjat)

- 7-8/2016: Rakennetasojen työstäminen sotessa aloitettu (Ville ja sihteerit)

- 7-8/2016: Sähköisten palveluiden integroinnin suunnittelu (Ville, Niina, Esko, Exove)

- Toteutuksen aikataulu

- 9/2016: Sivuston tekninen toteutus alkaa

- 10/2016: Sisällönsyöttö tuotantoympäristöön alkaa

- 12/2016: Sivuston beta-versio julkaistaan

- 1/2017: Valmius nostaa uusi sivusto pääsivustoksi, jos vanha kaatuu

- 3/2017: Viimeistään tässä vaiheessa uusi sivusto pääsivustoksi ja vanha sivusto ajetaan alas

- 3/2017(: Englanninkielisen sivustoversion kääntäminen ja sisällönsyöttö

- Exove esittelee sivuston toiminnallisuuksia ja ulkoasua

- projektipäällikkö Marko Räsänen (Exove), designer Lasse Lakela (Exove Design), tech lead Kalle Kipinä (Exove)

- Asiakkaiden käyttö sivuston testaajina ja kehittäjinä

- Soten kehittäjäasiakkaat, Markkinakadulta hankitut testaajat

- Mahdolliset muut asiat

- Seuraava kokous

- Kokouksen päättäminen